Техническое задание

Sprint Tracker MVP

Веб-приложение для ведения global backlog и планирования спринтов

# 1. Цель проекта

Необходимо разработать веб-приложение для ведения global backlog и планирования спринтов компании.

Сейчас трекер ведется вручную в Google Sheets. Основная логика работы:

- хранение эпиков;

- хранение задач внутри эпиков;

- управление справочниками;

- планирование задач по спринтам;

- отображение прогресса по эпикам;

- drag-and-drop;

- сортировка задач;

- работа с результатами выполнения.

Проект должен быть реализован как MVP.

# 2. Технологический стек

| Слой | Технология |
| --- | --- |
| Backend | FastAPI |
| Database | PostgreSQL |
| Frontend | React |
| Deployment | Docker / Docker Compose |

# 3. Основные сущности системы

## 3.1. Product / Продукт

Продукт — направление или проект компании.

Примеры: Проект 1, Проект 2, Сайт, Калькулятор, Иной проект

- можно создавать продукт;

- можно редактировать название;

- продукт выбирается у эпика и задачи;

- список продуктов должен быть управляемым через интерфейс.

## 3.2. Stream / Стрим

Стрим — тип направления работы.

Примеры: Продуктовый, Инженерный, Смешанный

- можно создавать стрим;

- можно редактировать название;

- стрим выбирается у эпика и задачи;

- список стримов должен быть управляемым через интерфейс.

## 3.3. Status / Статус

Статус отражает состояние эпика или задачи.

Примеры: Новая, Запланировано, В реализации, Выполнено, Отклонено, Заморожено

- можно создавать статус;

- можно редактировать название;

- можно задавать цвет статуса;

Статус «Выполнено» должен использоваться при расчете прогресса эпика.

## 3.4. Task Type / Тип задачи

Тип задачи описывает характер работы.

Примеры: Новый функционал, Улучшение, Инфраструктура, Исследование

- можно создавать тип задачи;

- можно редактировать название;

- можно задавать цвет;

- тип задачи выбирается у задачи.

## 3.5. Performer / Исполнитель

Исполнитель — человек, который участвует в выполнении задачи.

Примеры:Вася, Петя, Саша

- можно создавать исполнителя;

- можно редактировать имя;

- можно делать исполнителя неактивным;

- у одной задачи может быть несколько исполнителей;

- у задачи может быть выбран один ответственный исполнитель (ответственного может и не быть);

- ответственный должен быть одним из выбранных исполнителей.

Пример:
Исполнители: Вася, Петя, Саша
Ответственный: Саша

# 4. Global Backlog

Global Backlog — основное место, где создаются и хранятся эпики и задачи.

## 4.1. Эпик

Эпик — крупная единица работы, внутри которой есть несколько задач.

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Название | Обязательное поле |
| Продукт | Выбор из справочника продуктов |
| Стрим | Выбор из справочника стримов |
| Статус | Выбор из справочника статусов |
| Тип задачи | Выбор из справочника типов задач |
| Исполнители | Один или несколько исполнителей |
| Ответственный | Один исполнитель из списка выбранных |
| Результат | Текстовое поле |
| Прогресс | Рассчитывается автоматически |
| Duration | Числовое поле |

## 4.2. Прогресс эпика

У каждого эпика должен отображаться прогресс по задачам.

Формат: 4 из 6

- 6 — общее количество задач в эпике;

- 4 — количество задач со статусом, который считается выполненным.

Если у эпика нет задач, можно показывать «0 из 0» или «—».

## 4.3. Задача внутри эпика

Задача принадлежит одному эпику.

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Название | Обязательное поле |
| Эпик | Родительский эпик |
| Продукт | По умолчанию подтягивается из эпика, но может быть изменен |
| Стрим | По умолчанию подтягивается из эпика, но может быть изменен |
| Статус | Выбор из справочника статусов |
| Тип задачи | Выбор из справочника типов задач |
| Исполнители | Один или несколько исполнителей |
| Ответственный | Один исполнитель из выбранных |
| Результат | Текстовое поле |
| Плановая дата | Используется при отображении в спринте |
| Фактическая дата | Заполняется вручную после выполнения |

# 5. Сортировка задач

В backlog и в спринтах задачи должны сортироваться по дате.

1.  Сначала задачи без статуса «Выполнено».

2.  Внутри них — по плановой дате.

3.  Выполненные задачи уезжают в конец списка.

4.  Внутри выполненных задач — сортировка по фактической дате или плановой дате.

Пример порядка:
09.07.2026 — Запланировано
10.07.2026 — В реализации
11.07.2026 — Заморожено
08.07.2026 — Выполнено

Задача со статусом «Выполнено» должна быть ниже активных задач, даже если ее дата раньше.

# 6. Drag-and-drop

В системе должен быть drag-and-drop.

## 6.1. В backlog

- можно менять порядок эпиков;

- можно менять порядок задач внутри эпика.

## 6.2. В спринтах

- можно менять порядок задач внутри спринта;

- желательно можно перетаскивать задачи между спринтами, если это не слишком усложняет реализацию.

После перетаскивания порядок должен сохраняться в базе данных. Для этого можно использовать поле sort_order.

# 7. Спринты

Формирование спринтов — самая важная часть системы. Спринт — это период, в который команда планирует выполнить набор задач.

## 7.1. Поля спринта

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Название | Например: Спринт 5 |
| Дата начала | Задается вручную |
| Дата окончания | Задается вручную |
| Комментарий | Необязательное поле |

Спринт не обязан длиться неделю. Пользователь сам задает даты начала и окончания.

Примеры:
Спринт 3: 15.06.2026 — 19.06.2026
Спринт 4: 22.06.2026 — 26.06.2026
Спринт 5: 29.06.2026 — 03.07.2026

# 8. Добавление задачи в спринт

При добавлении задачи в спринт пользователь должен выбрать:

1.  Эпик из global backlog.

2.  Задачу из выбранного эпика.

3.  Плановую дату выполнения задачи в рамках спринта.

После выбора задачи остальные поля должны подтянуться автоматически из самой задачи:

- название;

- эпик;

- статус;

- исполнители;

- ответственный;

- тип задачи;

- продукт;

- стрим;

- результат;

Пользователь вручную заполняет или меняет:

- плановую дату;

- фактическую дату;

- отклонение;

- комментарий.

# 9. MVP-экраны

## 9.1. Экран Global Backlog

- список эпиков;

- задачи внутри каждого эпика;

- прогресс эпика;

- возможность создать эпик;

- возможность создать задачу внутри эпика;

- возможность редактировать эпик;

- возможность редактировать задачу;

- drag-and-drop для изменения порядка.

## 9.2. Экран Sprint Planning

- список спринтов;

- даты каждого спринта;

- визуальное выделение месяцев;

- список задач внутри спринта;

- кнопка добавления задачи в спринт;

- выбор эпика;

- после выбора эпика — выбор задачи;

- ручной выбор плановой даты;

- ручной ввод фактической даты;

- отображение подтянутых полей задачи.

## 9.3. Экран Settings / Справочники

На экране должны быть вкладки или блоки: продукты, стримы, статусы, типы задач, исполнители.

Для каждого справочника должны быть доступны создание, редактирование, удаление